Zał. nr 3 do SIWZ

Wzór umowy nr ZP.60.DIN.26.2023 na wykonanie zadania polegającego na:

PRZYGOTOWANIU TERENU POD BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM TERENU DO STANU PIERWOTNEGO – odcinek Z-15’-Z-23’

(WYKONANIE: WYKOPU POD SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ, PODSYPKI PIASKOWEJ, ZASYPKI PIASKOWEJ, ODTWORZEŃ NAWIERZCHNI) – ETAP 2

W dniu ………… 2023 r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056473; kapitał zakładowy 27.000.000,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. ……………………………………………………………………………..………..

2. ………………………………………………………………………………………..

a ………………………………………………………………….……………………………………………..........................................…………...,

wpisanym do …….........................……………… pod numerem ……........……….., REGON .......……..........., reprezentowanym przez:

………………………………........................................................……………………………

zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, 
została zawarta umowa o następującej treści:

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- Materiały „przetargowe” dot. postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na: PRZYGOTOWANIU TERENU POD BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM TERENU DO STANU PIERWOTNEGO – ETAP 2 w rejonie ul. 29 Listopada, zgodnie z SIWZ postępowania nr ZP.60.DIN.26.2023, „Dokumentacją projektową”, „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. umowy oraz „Ofertą” Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, projektem tymczasowej organizacji ruchu, wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, a także z poniższymi wymaganiami.

- Wykonawstwo zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego.

- Pełne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (ogrodzenie, kładki, oznakowanie, itp.).

- Odtworzenie terenu – wg ustaleń zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejścia w teren na dzień rozpoczęcia robót, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnień, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego – sprzed rozpoczęcia robót.

- Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pokrycie opłaty za wyłączenie z ruchu pasa drogowego.

- Pokrycie opłaty za wykonanie przepychu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ TYTUŁU GWARANCJI

§ 2.

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują z tytułu gwarancji uprawnienia na zasadach i warunkach określonych 
w Kodeksie Cywilnym.

- Wszelkie wady zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia wady. W razie ich nie usunięcia Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się: do 15 grudnia 2023 r., w tym:

- Etap I – do dnia 1 grudnia 2023 r.

- Etap II – do dnia 15 grudnia 2023 r.

Poszczególne etapy należy realizować  zgodnie z harmonogramem robót.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i wiedzą techniczną.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym wynikających z uszkodzeń istniejącej infrastruktury podziemnej, niezależnie od tego czy ww. infrastruktura naniesiona została prawidłowo na mapach zagospodarowania

terenu.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren robót w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych.

- Pozostałe z demontażu inne materiały Wykonawca jest zobowiązany utylizować na własny koszt 
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 5.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi i Podwykonawców wskazanych
w ofercie.*

*zgodnie z zapisem/deklaracją Wykonawcy w formularzu „Oferta”.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, oraz zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska, a ponadto, iż dokumentacja projektowa jest kompletna, umożliwia wykonanie przedmiotu umowy, i że nie wnosi do niej zastrzeżeń.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

§ 7.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 
na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych 
do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

WYNAGORDZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 8.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w kwocie: ……………………………………………… zł netto (słownie: …………………………………………………………..) + należny podatek VAT  23% = ………………………………… brutto (słownie: ……………………………………………………….), przy czym wynagrodzenie za:

Etap 1 ………………………….. zł netto					Etap 1 ………………………….. zł brutto,

Etap 2 ………………………….. zł netto					Etap 2 ………………………….. zł brutto,

W okresie obowiązywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Należny podatek VAT 
wg stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie fakturami częściowymi po wykonaniu  poszczególnych etapów budowy zgodnie z „Harmonogramem robót – etap 2” stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy, na podstawie protokołów częściowych.

Wartość faktury częściowej za etap 1 nie może przekroczyć 50% wartości należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 685).

Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………………….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………………….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC

§ 9.

- Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci ……………………. Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ……………. r. do ……………… r.

- Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. …………… zł (słownie: …………………………………… złotych ……/100), służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji za wady robót budowlanych. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływ okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane. Jeżeli Wykonawca nie złoży zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania protokołu końcowego wówczas Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania kwoty 
w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu z tytułu w/w zabezpieczenia 
z faktury końcowej.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę …….. zł (słownie: ………………………………….).

UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 10.

- W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi 
na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, robocizny i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych.

- Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 11.

Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie:

  - obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych,

  - ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych określonych
w kosztorysie ofertowym,

  - w pozostałych przypadkach – na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez  SEKOCENBUD.

Rozliczenie zmniejszonego zakresu robót nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia zakresu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

KARY UMOWNE

§ 12.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów robót wskazanych w § 3 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 
0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- za każdy przypadek zatrudnienia Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy gdy:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

- Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów umownych o okres przekraczający 14 dni,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 
i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- zaistnieją okoliczności uzasadniające złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość,

- z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność dojdzie do wstrzymania robót na łączny okres dłuższy niż 30 dni,

- Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

- Wykonawca stosuje technologię, materiały, wyroby, urządzenia oraz metody realizacji robót niezgodne z warunkami umowy, prawem, zasadami sztuki budowlanej,

- Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte Przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikających z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie inne niż wskazane powyżej istotne obowiązki, wynikające z umowy bądź przepisów prawa.

- W wypadku o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy, wykonaną do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość zostanie protokolarnie ustalona w dniu odstąpienia od umowy.

§ 13.

- Końcowego odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót złożona z Przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Komisja Odbioru Robót dokonuje oględzin zakończonych robót, sporządza listę ewentualnych usterek oraz ustala termin ich usunięcia.

- Komisja Odbioru Robót podpisuje Protokół Końcowego Odbioru Robót, który stanowi formalną datę ostatecznego odbioru robót i zakończenia prac objętych umową.

PODWYKONAWSTWO

§ 14.

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do robót przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi Podwykonawcami niż wymienieni w ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że potencjał, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego oświadczenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą).

§ 15.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 16.

Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych jest Wykonawca, który zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach.

§ 17.

- Strony ustalają następujące osoby do wzajemnego kontaktu w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy:

Ze strony Zamawiającego: Paweł Konicki; tel. +48 443 53 83 wew. 123,

Aneta Durlak; tel. 18 443 53 83 wew. 107.

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………..

2. Bieżąca korespondencja Stron będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail:

Do Zamawiającego: inwestycje@mpecns.pl

Do Wykonawcy: ……………………………………….

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 20.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   			  WYKONAWCA