Nowy Sącz, dnia 10 lipca 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.10.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), 
nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 
1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Budowa zadaszenia istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2024 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wg PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy, „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 2 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowę zadaszenia magazynu biomasy (zrębków/rozdrobnionego drewna)  na terenie Zakładu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w  Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego  56, 
33-300 Nowy Sączu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr  37/17 w obrębie 64 Nowy Sączu.

Wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie:

„Budowy zadaszenia istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

| CPV | Główny przedmiot zamówienia: |
| --- | --- |
| 45251250-8 | Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych |

Termin realizacji zamówienia:

- Przekazanie placu budowy  – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Odbiory częściowe – zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

- Odbiór końcowy i przekazanie gotowego obiektu Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2024 roku. Wymagany termin 30 września 2024 r. wykonania zamówienia oznacza  zakończenie całości usług projektowych, dostaw, robót budowlanych, montażu urządzeń i innych świadczeń umownych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,

- Uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazaniem obiektu Zamawiającemu do eksploatacji (użytkowania) w terminie do 31 października 2024 r.

Wadium – 20.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto – 100 pkt

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki.

zał. nr 1 	– 	PFU (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2	–  	Opis przedmiotu zamówienia (także jako zał. nr 2 do umowy),

zał. nr 3	–  	Wzór umowy,

zał. nr 4	–  	Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

zał. nr 5	–  	Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 6 	–  	Oświadczenie o polisie oc,

zał. nr 7	–  	Harmonogram rzeczowo – finansowy (także jako zał. nr 3 do umowy)

zał. nr 8	–  	Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 4 do umowy),

zał. nr 9	–	formularz „Oferta”,

zał. nr 10 	–	RODO.