    - Załącznik nr 3 do SIWZ

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu” nr ZP.60.DIN.52.2021

WZÓR

W dniu  ........  2021 r.  w Nowym Sączu pomiędzy :

- Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056473, kapitał zakładowy 16.965.500,00 zł, którą reprezentują:

- .........................................................................................................

- .........................................................................................................

zwana dalej Zamawiającym

a  .....................................................................................................................................................

wpisanym do ....................................   pod numerem  ............................., reprezentowanym przez:

.........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień potrzebnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, dotyczącej inwestycji pn. „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu”, oraz wykonaniu pełnej dokumentacji przetargowej i wykonawczej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji to działka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej numer 37/17 Nowy Sącz.

- Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia:

1 - ETAP – koncepcja

  - Koncepcja zadaszenia magazynu - opracowanie koncepcji powinno zawierać informacje 
o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach konstrukcyjnych, proponowanych materiałach do zostawania oraz szacunkowych kosztach poszczególnych elementów składowych inwestycji,

  - Prezentacja koncepcji,

  - Kosztorys szacunkowy wykonania przedmiotu koncepcji.

2 - ETAP – projekty

D. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do uzyskania decyzji                   o pozwoleniu na budowę,

E. Opracowanie projektów technicznych branżowych,

F. Opracowanie projektów wykonawczych branży:

    - konstrukcyjno-budowlanej,

    - sanitarnej,

    - elektrycznej,

G. Koordynację w sprawach dotyczących procedur uzyskania pozwolenia na budowę

H. Uzyskanie pozwolenia na budowę

I. Pozyskanie mapy do celów projektowych

J. Kosztorysy szczegółowe wraz z przedmiarem robót.

K. Do każdego projektu z każdej branży Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

L. Nadzór autorski dotyczący całego okresu prac budowlanych do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych nadzór lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie

- Zamawiający informuje, że w przypadku gdy koszty docelowo wykonania zadania określone zgodnie z Etapem I pkt C przekraczają szacunki oraz możliwości Zamawiającego Zamawiający może przerwać realizację dalszych etapów zamówienia i dokona zapłaty do wysokości kwoty określonej dla Etapu I zadania.

- Dokumentacja projektowa powinna składać się z:

a) części projektowej (opisowej i rysunkowej),

b) części kosztowej (przedmiar robót i kosztorys inwestorski),

6. Dokumentację projektową należy wykonać w:

3 egzemplarze projekty: zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

3 egzemplarzach projekty techniczne,

3 egzemplarzach projekty wykonawcze,

3 egzemplarzach specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

3 egzemplarzach przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

2 x CD. dokum. w wersji elektronicznej (Norma Pro, AutoCad, pdf),

7. Dokumentację projektową w całości należy wykonać i dostarczyć również w wersji elektronicznej                      - w formacie *pdf. oraz w formacie współpracującym z programem Norma Pro i AutoCad *dwg.

- W ramach niniejszego przedmiotu umowy należy również wykonać wszelkie konieczne uzgodnienia oraz przygotować wnioski o pozwolenie na budowę.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności                        Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych.

- Wykonawca, uzyskuje wszystkie niezbędne decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót. Ponadto we własnym zakresie Wykonawca uzyskuje uzgodnienia min.:, ppoż.

- Wszystkie wymienione powyżej opracowania oraz wszystkie niezbędne do ich wykonania 
analizy, badania, pomiary i inwentaryzacje obiektów istniejących i inne nie wymienione 
opracowania wymagane przepisami i wytycznymi szczegółowymi, Wykonawca wykona 
własnym staraniem i na własny koszt.

§ 2.

- Czas na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:

-  w zakresie od pkt. A-C: 3 tygodnie od podpisania umowy,

-  w zakresie od pkt. D-K: 4 miesiące od podpisania umowy,

-  w zakresie od pkt. L: przez cały okres trwania inwestycji lecz nie dłużej niż 24 miesiące.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli Stron. Wykonawca nie może dokonać jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

3. Prace projektowe stanowiące umówiony przedmiot odbioru będą zaopatrzone w pisemne oświadczenie, iż są one wykonane zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i że zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

4. Zamawiający w momencie otrzymania przedmiotu umowy nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości i kompletności jego wykonania. Za datę odbioru będzie się uważać datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3.

1. Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego aktualizowania kosztorysów inwestorskich do dnia ogłoszenia przez Zamawiającego w oparciu o przedmiot umowy postępowania przetargowego na wykonywanie inwestycji.

2. Ewentualne korekty wykonanej dokumentacji po odbiorze opracowania będą wykonywane nieodpłatnie i należą do obowiązków Wykonawcy.

3.  Prawa Autorskie.

3.1. Dokumentacja Techniczna, w tym jej poszczególne elementy i części, będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto, przedmiot zamówienia, w tym jego poszczególne elementy, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i prawa autorskie Wykonawcy do pracy nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

3.2. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia wszelkie prawa autorskie majątkowe przysługujące Wykonawcy do wykonanego w ramach niniejszego zamówienia przedmiotu przechodzą na Zamawiającego, bez żadnych dodatkowych oświadczeń i dodatkowych wynagrodzeń.

3.3. Przeniesienie praw, o jakich mowa w ust. 3.2, następuje:

na czas nieoznaczony,

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

3.4. Zamawiający z chwilą otrzymania praw autorskich będzie miał prawo do korzystania 
z przedmiotu zamówienia oraz nieodpłatnego udostępniania oraz upowszechniania dokumentacji technicznej również poszczególnych jej elementów i części, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia  innym podmiotom:

- na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  2019.12.31 t.j.) w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotnienia każdego z egzemplarzy dokumentacji technicznej,

b) wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenia dokumentacji technicznej do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych,

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji technicznej,

d) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału dokumentacji technicznej,

e) rozpowszechniania treści dokumentacji technicznej w sposób inny niż określony w lit. b) 
i c) niniejszego punktu,

f) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dokumentacji technicznej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakikolwiek sposób,

g) tłumaczenia przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian adaptacji, przeróbek, zmian formatu, skrótów, opracowań dokumentacji technicznej, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian dokumentacji technicznej,

h) wykorzystania dokumentacji technicznej i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formatach, m.in. w środkach reklamy, materiałach reklamowych, plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach i innych materiałach reklamowych,

j) wykorzystywania przedmiotu umowy w innych postępowaniach związanych
z wykonywaniem zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w  szczególności poprzez włączenie przedmiotu zamówienia lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia przedmiotu zamówienia lub jego części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji,

2) oraz na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U.  2020.2176 z późn. zm.).

§ 4.

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 pkt.1 strony ustalają wynagrodzenie w kwocie  ……........................……… zł brutto, (słownie: ……............................………….) , w tym należny podatek VAT ……%, płatne po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Na cenę opracowania składa się:

- w zakresie od pkt. A-C: ……................................

- w zakresie od pkt. D-K: ……................................

- w zakresie od pkt. L: …..................................…..

2. Wynagrodzenie to zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dn. …….......….. 2021 r.

3. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi etapami po wykonaniu każdego z etapów przedmiotu zamówienia.

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-17-87-660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 5.

1. Strony ustalają kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań terminowych zawartych w umowie w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za daną część za każdy dzień zwłoki,

# b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za daną część za każdy dzień zwłoki liczony od dnia ustalonego przez strony terminy na usunięcie wad,

# c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Strony Umowy w wysokości 10% od całości wynagrodzenia umownego brutto za daną część,

## 2. Niezależnie od kar umownych Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

## 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu w/w kar umownych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością,

## Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.

§ 6.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania dokumentacji.

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                     w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem bądź e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to strony na drodze polubownej ustalą nowy termin usunięcia wad.

§ 7.

- Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia w/w służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy opuszczającego nieruchomość Zamawiającego.

- Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 8.

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku nie wykonania lub rażącego naruszania postanowień umowy (brak kontaktu, nieterminowe realizacje zamówienia wskazujące na duże opóźnienia prac) Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez powiadomienie Wykonawcy o tym fakcie na piśmie i przekazanie zadania do wykonania osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

§ 9.

Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania informacji dotyczących wykonanego opracowania osobom trzecim, oraz do zabezpieczenia materiałów przedprojektowych na czas realizacji umowy.

§ 10.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

1. Ewentualne spory rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

3. Postępowanie reklamacyjne polega na :

- pisemnym wystąpieniem do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które powinno wskazywać podstawę prawną oraz uzasadnienie.

- Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni poczytuje się za odmowę uznania roszczenia, co wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 13.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :			                          				WYKONAWCA: